# 智慧园区 2026 年度运营报告

# 一、年度经营总览

2026 年，智慧园区平台累计服务 12 个园区、接入物联设备 8,600 台，平台可用性达到 99.95%。全年实现运营收入 21,400 万元，同比增长 31.2%，其中订阅类收入占比首次超过四成。

年度重点完成了数据中台升级、能耗管理系统上线和三个新建园区的接入工作。

客户续约率 91.4%，大客户满意度评分 4.6 分（满分 5 分）。

表1：年度核心指标

| 指标 | 2025 年 | 2026 年 |
| --- | --- | --- |
| 运营收入（万元） | 16,320 | 21,400 |
| 接入设备（台） | 5,300 | 8,600 |
| 服务园区（个） | 9 | 12 |

# 二、项目建设进展

全年共推进 7 个重点建设项目，总体按计划推进，其中 2 个项目因供应链原因延期。表2 给出各项目的季度进度明细。

表2：重点项目进度明细

| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 投资（万元） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中台升级 | 20% | 55% | 85% | 100% | 1,850 | 已完工 |
| 能耗管理系统 | 10% | 35% | 60% | 90% | 920 | 进行中 |
| 安防视频改造 | 15% | 50% | 80% | 100% | 1,260 | 已完工 |
| 园区网络扩容 | 25% | 60% | 95% | 100% | 740 | 已完工 |
| 新建园区接入 | 5% | 20% | 45% | 70% | 1,530 | 进行中 |
| 智能停车系统 | 10% | 30% | 55% | 75% | 680 | 延期 |
| 访客管理系统 | 30% | 70% | 100% | 100% | 310 | 已完工 |

# 三、分业务线收入

软件订阅、硬件集成与技术服务三条业务线均实现正增长，收入结构持续向订阅模式倾斜。

表3：分业务线收入（万元）

| 业务线 | 2025 年 | 2026 年 |
| --- | --- | --- |
| 软件订阅 | 5,910 | 9,416 |
| 硬件集成 | 7,180 | 8,130 |
| 技术服务 | 3,230 | 3,854 |
| 合计 | 16,320 | 21,400 |

# 四、预算执行

全年预算执行率 93.6%，未执行部分主要为延期的智能停车系统采购预算。

表4：预算分配与执行

| 科目 | 预算（万元） | 实际（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统建设 | 3,600 | 3,410 | 94.7% |
| 运维保障 | 1,200 | 1,150 | 95.8% |
| 培训推广 | 500 | 420 | 84.0% |

# 五、园区横向对比

各园区在设备密度、能耗强度与出租率上存在显著差异，头部园区经验具备推广价值。

表5：重点园区关键指标对比

| 园区 | 设备数（台） | 能耗强度 | 出租率 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江园区 | 1,420 | 0.82 | 96.5% | 4.8 |
| 未来园区 | 980 | 0.74 | 93.2% | 4.6 |
| 云栖园区 | 760 | 0.91 | 89.7% | 4.3 |
| 临港园区 | 640 | 0.88 | 85.4% | 4.1 |

# 六、2027 年工作计划

2027 年计划新增接入 4 个园区，平台设备规模突破 12,000 台；订阅续约率目标提升至 93% 以上；完成能耗管理系统的全面上线，预计降低园区平均能耗强度 8%。